|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |
| --- |

| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  Al comenzar, nuestro proyecto se debió cambiar por problemas con los objetivos finales y características demasiado ambicioso. En la fase 2, enfrentamos dificultades en el desarrollo y tuvimos que cambiar de Ionic Angular a Django para poder continuar al no saber cómo implementar el tablero en otro código, por lo que no hemos podido seguir la carta gantt, pero ahora hemos podido avanzar con las funciones básicas y parte de las principales. |

| 2. |
| --- |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  **Considero que debemos cambiar a un entorno que conocemos mejor, qué son las páginas web en Django fue lo más beneficioso. Sin embargo, creo que ahora que estamos enfocados, podremos realizar las entregas. Solo será necesario utilizar el tiempo disponible de manera muy eficiente.** |

| 3. Hasta el momento: |
| --- |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  **Pienso que mi trabajo cumplió con lo indicado en las tareas, realizando las entregas dentro de los plazos establecidos. Algunos de mis compañeros enfrentaron desafíos, pero creo que podemos encontrar formas de apoyarnos para finalizar el proyecto.** |

| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  **Más que nada, es con el tiempo, tengo compañeros con prácticas, a mi docente le haría la pregunta de cómo equilibrar la práctica y el proyecto final a la hora de priorizar entregas.** |

| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| --- |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  Creo que al momento de programar soy más deficiente en el frontend, por lo que me al enfocar mis esfuerzos en la parte funcional y permitir que alguien con mejores habilidades se encargue de la visualización, estoy aprovechando las fortalezas de cada integrante. |

| 6. APT grupal |
| --- |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  No estoy completamente satisfecho con el trabajo en equipo debido a desacuerdos y, en algunos casos, falta de disposición para trabajar. Sin embargo, en este momento nos hemos enfocado en avanzar y ya se han notado cambios y mejoras. Creo que después de la segunda evaluación tendremos una mejor idea de cómo estamos como grupo. |