**Resumen de la**

**Reunión Retrospectiva**

**Información de la empresa y proyecto:**

| Empresa / Organización | Duocuc |
| --- | --- |
| Proyecto | App de ajedrez |

**Información de la reunión:**

| Lugar | Duoc UC |
| --- | --- |
| Fecha | 28/10/2024 |
| Número de iteración / sprint | 06 |
| Personas convocadas a la reunión | Angel Quidiante  Cristobal Soto  Ivan Gallegos |
| Personas que asistieron a la reunión | Angel Quidiante  Cristobal Soto |

**Instrucciones:**

La reunión retrospectiva es una herramienta del marco de trabajo Scrum, que pertenece a la familia de marcos de trabajo de desarrollo ágil, se realiza en cada iteración (denominado Sprint en Scrum), justo después de la reunión de revisión de la iteración (Sprint Review Meeting) con el dueño del Producto (Product Owner). En esta reunión deben revisarse tres aspectos, lo que salió bien durante la iteración (aciertos), lo que no salió tan bien (errores) y las mejoras que pudieran hacerse en la próxima iteración para evitar errores y mantener aciertos.

El dueño del producto (Product Owner) no asiste a la reunión, por lo que es una oportunidad para el equipo para poder hablar sin tapujos de los éxitos y fracasos, siendo importante para el equipo el analizar su propio desempeño e identificar estrategias para mejorar sus procesos. De forma similar, el Scrum Master (quien es el coach del equipo Scrum) puede observar impedimentos comunes que están afectando al equipo y tomar acciones para resolverlos.

La reunión usualmente se restringe a tres horas.

**Formulario de reunión retrospectiva**

| **¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos)** | **¿Qué no salió bien en la iteración? (errores)** | **¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua)** |
| --- | --- | --- |
| La app tiene las funciones de cambiar el tamaño de zoom. | Problemas con la configuración de firebase, la cual no se ha podido integrar correctamente. | Las jugadas deben guardarse en la bd.  Tema de alto contraste y zoom que pueda asociarse al perfil de usuario.  La opción de configurar la partida ocupa demasiado espacio en la página. |

Nota:

* Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.
* El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.